**PLANOWANE DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 213 NA ROK 2025**

**Dostępność architektoniczna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Audyt dostępności architektonicznej | Do 2025 r.  | Rozeznanie firm oferujących audyty placówek oświatowych | Dyrektor PS213/Koordynator |  Ok. 5000 zł |
| Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku (wizualna, głosowa lub dotykowa ) | I kwartał 2025 r. | 1. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel.2. Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności | Dyrektor PS213/Koordynator | Do 5000 zł(tablica tyflograficzna) |
| Fakturowe oznaczenie nawierzchni na kątownikach i schodach( zewnętrznych i wewnętrznych)  | Do 2025 r.  | 1.Rozeznanie rynku firm oferujących dostosowanie planów ewakuacji do wymogów ustawy o dostępności | Dyrektor PS213/Koordynator | Ok.4000 zł + koszt dostawy i montażu |
| Materace ewakuacyjne- 4 sztuki | Do końca 2025 r. | 1.Rozeznanie rynku firm oferujących materace ewakuacyjne.2. Wystąpienie do Burmistrza dzielnicy o środki na ten cel. | Dyrektor PS213/Koordynator | Ok. 3600 zł za sztukę.  |

**Dostępność cyfrowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania | Realizacja w całym okresie roku 2025 | Szkolenie dla nauczycieli dotyczące przygotowania treści na stronę www w tekście łatwym do czytania |  Osoby prowadzące stronę internetową | Działanie bezkosztowe |

**Dostępność informacyjno – komunikacyjna**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo | Realizacja w całym okresie roku 2025 | Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne | Osoby odpowiedzialne za stronę www | Działanie bezkosztowe |
| Umieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola w tekście łatwym do czytania | Realizacja w całym okresie roku 2025 | Raz na kwartał przegląd czy opublikowane treści na stronie internetowej są dostępne | Osoby odpowiedzialne za stronę www |  |
| Przygotowanie informacji o zakresie działalności przedszkola- nagranie treści w języku migowym (w postaci pliku video) | I kwartał 2025 r. | Konsultacja z tłumaczem migowym. | Koordyator/Osoby odpowiedzialne za stronę www |  |